Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Грачевского муниципального района Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы»

Программа разработана в соответствии с Программой социально-экономического развития Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2011-2015 годы, утвержденной решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 05.07.2011 года № 253-II и Стратегией социально-экономического развития Грачевского муниципального района Ставропольского края до 2025 года, утвержденной решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 22.12.2009 года № 132-II.

Грачевский район Ставропольского края (далее - район) является аграрно-индустриальным районом. Сельскохозяйственное производство сосредоточено в 63 предприятиях, из них 12 предприятий зернового и зерно-животноводческого направления, 138 крестьянско-фермерских хозяйствах и 12,4 тысячах личных подсобных хозяйств. В районе также действуют 20 промышленных предприятий.

В общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых в районе, доля населения составляет 79%, бюджетных учреждений - 5%, прочих потребителей — 16%.

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории района, является одной из приоритетных задач экономического развития его хозяйственного комплекса. Опережающий уровень инфляции, рост тарифов на тепловую энергию, воду и газ, а так же переход формирования стоимости электрической энергии на принципы рыночного ценообразования приводит к снижению конкурентоспособности товаропроизводителей района, повышению расходов районного и местных бюджетов на энергообеспечение учреждений социальной сферы района, увеличению коммунальных платежей населения района. Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории района и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

Особенно актуальна задача энергосбережения в социальной и жилищно-коммунальной сферах района. Именно в этих сферах расходуется большая часть местных бюджетов и доходов населения.

 Многолетнее недофинансирование жилищно-коммунальной сферы привело к высокому уровню износа его основных фондов, моральному и физическому износу основных фондов и как следствие увеличению технологических потерь, снижению рентабельности деятельности предприятий и увеличению стоимости коммунальных услуг для конечных потребителей.

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, развитие сетей уличного освещения, улучшение обеспеченности муниципальных учреждений Грачевского района компьютерной и оргтехникой ведет к увеличению потребления энергетических ресурсов и увеличению расходов бюджетной сферы района.

В рамках реализации краевой целевой про­граммы «Энер­госбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на период до 2020 года», а также муниципальной целевой программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Грачевском районе Ставропольского края на 2010-2013 годы» проводилась работа по реконструкции систем улич­ного освещения поселений и модернизации систем освещения по­мещений в учреждениях района.

В течение 2014 года произведена замена светильников уличного освещения на энергоэффективные в поселениях района в количестве 182 штук на общую сумму 974,0 тыс. руб. С целью снижения потерь тепла в муниципальных учреждениях и на предприятиях района произведена замена оконных блоков, дверей и ламп накаливания на общую сумму 11168,6 тыс. руб., а также утепление фасадов, замена и ремонт кровли и внутренних систем теплоснабжения, установка приборов учета, теплоизоляция зданий на общую сумму 575,41 тыс. руб. Отремонтирована и введена в эксплуатацию части аварийного здания МКОУ СОШ № 1 с. Грачевка на сумму 3039,06 тыс. руб.

Проведенный анализ реализации этих мероприятий показывает эффективность программного подхода к решению задачи экономии топливно-энергетических ресурсов на территории района и необходимость расширения работы в этом направлении и объединения этих мероприятий в рамках единой районной программы.

Программа должна стать основным документом для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории района и создания условий для решения социальных программ. Высвободившиеся за счет реализации энергосберегающих проектов средства будут направлены на создание более надежных условий обеспечения энергией промышленности, сельского хозяйства, объектов жилищно-коммунальной сферы района и решение социальных вопросов.

Реализация мероприятий Программы позволит избежать следующих негативных последствий:

- рост затрат организаций района на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящий к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- снижение эффективности расходов районного бюджета, вызванное ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающий рост затрат на оплату коммунальных услуг в расходах на содержание объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы района и организаций района.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение энергоемкости организаций района, увеличение темпов роста экономики района, повышению эффективности потребления энергии и других видов ресурсов на территории района.

В предстоящий период решение вышеуказанных вопросов без применения программного метода не представляется возможным.

Планируемыми показателями по итогам реализации Программы являются:

увеличение доли объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов:

 - холодной воды с 78% до 89%;

 - тепловой энергии с 70% до 76%;

 - природного газа с 85% до 95%;

снижение удельного расхода на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений:

 - электрической энергии с 0,015 кВт\*ч/м2 до 0,014 кВт\*ч/м2;

 - тепловой энергии с 0,131 Гкал /м2 до 0, 123 Гкал/м2;

 - холодной воды с 0,012 м3/чел. до 0,011 м3/чел.;

 - природного газа с 0, 291 м3/чел. до 0, 277 м3/чел.

рост отношения экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров, к общему объему финансирования муниципальной программы.

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году планируется осуществлять с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

Предполагаемый объем финансирования Программы в период реализации Программы составит 17285,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1500,00 тыс. рублей, внебюджетных источников – 15385,00 тыс. рублей, бюджета Грачевского муниципального района – 400,00 тыс. рублей,

Проектом постановления предусмотрено вступление Программы в силу с 01 января 2016 года.

 Обоснование

планируемых объемов ресурсов на реализацию Программы

Программу предусматривается реализовать за счет средств бюджета Ставропольского края, бюджета Грачевского муниципального района, внебюджетных источников.

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокая экономическая значимость проблемы экономии топливно-энергетических ресурсов на территории района и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, рассчитан в соответствии с энергетическими паспортами подразделений администрации и муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство», составленными по результатам обязательного энергетического обследования зданий, и на основании проектной документации, в 2012 году.

Объем финансирования составит 17285,00 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 12685,00 тыс. рублей, в 2017 году – 4035,00 тыс. рублей, в 2018 году – 565,00тыс. рублей.

Программа по своему содержанию является формой планирования и организации деятельности органа муниципальной власти, в рамках которой консолидируются мероприятия по достижению целей и решению поставленных задач.

Подпрограмма «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе Грачевского муниципального района

Ставропольского края».

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе Грачевского муниципального района».

В рамках реализации данного основного мероприятия предусматривается выделение средств на повышение эффективности энергопотребления в бюджетных учреждениях администрации Грачевского муниципального района путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов учета.

Объем средств в сумме 17285,00 тыс. рублей будет направлен на закупку и установку энергосберегающего оборудования.

Финансирование мероприятия позволит ежегодно увеличивать долю объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, снизить удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Сведения

о формах государственного статистического наблюдения,

о методиках расчета значений индикаторов достижения целей Программы

Сведения о формах государственного статистического наблюдения, о методиках расчета значений индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограмм), утвержденных Правительством Российской Федерации или федеральными органами исполнительной власти, Правительством Ставропольского края, приведены в приложении 1 к дополнительным документам.

Сведения об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах в сфере реализации Программы отсутствуют.

Заместитель главы администрации

Грачевского муниципального района

Ставропольского края Д.Ю. Морозов